## Slide 1
FORUM
Table de concertation régionale
Haut-Saint-Laurent – Grand-Montréal
Démarches collectives en agroenvironnement
Varennes – 6 mai 2025
Geneviève Audet, Directrice générale de l’OBV SCABRIC

## Slide 2: OBV SCABRIC.ca
Un des 40 organismes de bassin versant au Québec
Améliorer l’eau (qualité, quantité, usages, biodiversité)
  Rive-Sud de Montréal (Québec, Canada)
  2 410 km2
  311 477 habitants
Vallée de rivières, principalement:
  Châteauguay
  CV de la Zone Châteauguay

## Slide 3
Pourquoi faire des projets en agroenvironnement ?
Partenaires incontournables
Partage d’expériences
  Bons coups – Rivière Saint-Régis
  Défis et apprentissages – Rivière Saint-Pierre
  Recommandations
PLAN DE LA PRÉSENTATION

## Slide 4: Pourquoi ?

## Slide 6: Pourquoi ?

## Slide 7: Pourquoi?
Fréquence relative d’appels au CAPQ par catégorie de pesticides selon la toxicité potentielle, l’évolution finale et le lieu de traitement,
Québec, 2013-2015
https://www.inspq.qc.ca/bise/portrait-appels-centre-antipoison-quebec-categorie-pesticides-pertinence-implications

## Slide 8
NOS PARTENAIRES DES PROJETS EN AGROENVIRONNEMENT

## Slide 9: Partage d’expérience
Bons coups
Défis et apprentissages

## Slide 10
PROJET EN AGROENVIRONNEMENT
Les producteurs de la Saint-Régis savent s’adapter!
14 producteurs agricoles

## Slide 12
LES PRODUCTEURS DE LA SAINT-RÉGIS SAVENT S’ADAPTER!
Échéancier :
2018 à 2022
Recrutement et accompagnement dans les processus administratifs pour l’implantation de pratiques agroenvironnementales
Projet vitrine (stabilisation de la berge à St-Constant)
Inventaires ornithologiques
Sensibilisation en milieu agricole

## Slide 13
Durée: 2018 à 2022
Coûts réels:
  Accompagnement : 151 113,94 $
  Projet vitrine: 97 950,49 $
Coûts prévus initialement:
  Accompagnement : 131 735 $
  Projet vitrine: 70 800 $
COÛT DU PROJET - SAINT-RÉGIS

## Slide 14
BILAN: INITIATIVES RÉALISÉES
Arbres/arbustes plantés: 1 735 arbres
Superficie en culture de couverture (2020): 184,5 ha (1 845 000 m²)
Superficies végétalisées:
  Bande riveraine élargie: 3 040 m²
  Haie brise-vent: 3 762,60 m²
  Coulée agricole: 1 041 m²
  Stabilisation de rive: 650 m²
Total: 8 493,60 m² = 0,85Ha

## Slide 15
PROJET VITRINE - SAINT-RÉGIS

## Slide 16
PROJET VITRINE - SAINT-RÉGIS

## Slide 17
PROJET VITRINE - SAINT-RÉGIS
2 ANS PLUS TARD

## Slide 18
TRAVAUX MIS EN PLACE PAR LES ENTREPRISES AGRICOLES EN MOBILISATION COLLECTIVE

## Slide 19
PLANTATION HAIE BRISE-VENT

## Slide 20
PLANTATION HAIE BRISE-VENT

## Slide 21
BANDES RIVERAINES ÉLARGIES
août 2021

## Slide 22
VÉGÉTALISATION D’UNE COULÉE AGRICOLE
(1 041 m²)

## Slide 23
VÉGÉTALISATION D’UNE COULÉE AGRICOLE
(1 041 M²)

## Slide 24
CULTURES INTERCALAIRES ET CULTURES DE COUVERTURE

## Slide 25
PROJET EN AGROENVIRONNEMENT
Mobilisation des producteurs de la rivière Saint-Pierre pour l'adoption de nouvelles pratiques agroenvironnementales
8 producteurs agricoles

## Slide 27
Mobilisation des producteurs de la rivière Saint-Pierre pour l'adoption de nouvelles pratiques agroenvironnementales
Échéancier :
2022 à 2025
Recrutement et accompagnement dans les processus administratifs pour l’implantation de pratiques agroenvironnementales
Projet vitrine à St-Constant
deux tentatives:
compostage à grande échelle
Nouvelle variété mouches stériles
Qualité de l’eau
Sensibilisation en milieu agricole

## Slide 28
Durée: 2022 à 2025
Coûts réels:
  Accompagnement : 123 155 $
  Projet vitrine: Refusé $
Coûts prévus initialement:
  Accompagnement : 208 084 $
  Projet vitrine: 93 760 $
COÛT DU PROJET - SAINT-PIERRE

## Slide 29
BILAN: INITIATIVES RÉALISÉES
Arbres/arbustes plantés: 0 arbre
Superficie en culture de couverture (2024): 190 ha (1 900 000 m²)
Superficies végétalisées:
  Bande riveraine élargie: 0 m²
  Haie brise-vent: 0 m²
  Coulée agricole: 0 m²
  Stabilisation de rive: 0 m²

## Slide 30
BILAN: INITIATIVES RÉALISÉES
Travail réduit du sol : 1 086 ha
Réduction de l’usage et des risques des pesticides sur l’environnement et la santé humaine : 190 ha
Sarclage : 175 ha
Semis-direct : 80 ha

## Slide 31
PROJET VITRINE - SAINT-PIERRE
Développement d’un projet de compostage agricole à grande échelle surtout en hiver
Recherche en lutte intégrée contre la mouche Cécidomyie

## Slide 32
Journées Agroenvironnement Roussillon et environs
2023 et 2025

## Slide 33: Pourquoi de telles différences?
SAINT-RÉGIS
SAINT-PIERRE
Problèmes concrets pour les producteurs agricoles
Travail de mobilisation active à l’échelle du bassin versant dès 2017
Leadership local
Employés d’expérience et visionnaires à l’OBV SCABRIC
Problèmes concrets pour les producteurs agricoles
Aucun travail de mobilisation active à l’échelle du bassin versant avant le projet
Transition Prime-Vert
Aucun leadership local
Départs et nouveautés à l’OBV SCABRIC

## Slide 34
COLLABORATION DANS LE CADRE DES PROJETS EN AGROENVIRONNEMENT

## Slide 35
SUGGESTIONS ET QUESTIONS
Lien vers la capsule vidéo StabilisationSaint-Régis
version courte (5 minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=ri7mWhdc7RU
Lien vers la vidéo StabilisationSaint-Régis
version longue (20 minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=sKqUKW4zqSE

## Slide 36
MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE ET VOTRE PARTICIPATION!